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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
[bookmark: _Hlk146788204]613570,Кировская область, пгт  Кильмезь, ул. Советская 79,  тел.: 8(83338) 2-28-16 E-mail: ksk-kilmez@yandex.ru



ОТЧЕТ
[bookmark: _Hlk146092810][bookmark: _GoBack]      «Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года» 

18.10.2024г.                                                                                                         № 3
пгт.Кильмезь    
                                                                 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 3 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района от 18.12.2023 № 18
2. Цель контрольного мероприятия: 
       Оценить законность и эффективность использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии).
3. Предмет контрольного мероприятия:
       Нормативные правовые акты и документы, подтверждающие предоставление и использование субсидий, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, приобретение товаров, выполнение работ (услуг), бюджетная и иная отчетность и документация.
        Расходы муниципальных образований, осуществляемые за счет субсидий.
 4. Проверяемый период: 2023год и истекший период 2024 года 
5. Срок проверки: август-сентябрь 2024г
6.Объекты контрольного мероприятия: 
	- Администрация  Кильмезского  района Кировской области,
          - Администрация Кильмезского городского поселения.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы  формирования и использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки:
 Кильмезский муниципальный   район (далее - район)  -   муниципальное   образование, состоящее из  1 городского и 11-ти сельских поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией,  в границах которой местное самоуправление  осуществляется  в целях решения   вопросов   местного   значения   межпоселенческого   характера   населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Территорию района составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, межселенные территории, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах района независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.
Территорию района, общей площадью 3106,4 кв. км., образуют территории  1 городского и  11 сельских поселений:
1) Кильмезское городское поселение;
2) Большепорекское сельское поселение;
3) Бурашевское сельское поселение;
4) Вихаревское сельское поселение;
5) Дамаскинское сельское поселение;
6) Зимнякское сельское поселение;
7) Малокильмезское сельское поселение;
8) Моторское сельское поселение;
9) Паскинское сельское поселение;
10) Рыбно-Ватажское сельское поселение;
11) Селинское сельское поселение;
12) Чернушское сельское поселение.
Административным центром района является пгт. Кильмезь. 
В соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального образования относятся: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
 В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального образования относятся: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.  
	Плановые назначения по межбюджетным трансфертам местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году  составили 48961,1 тыс. рублей, фактически освоено 48961,1 тыс. рублей или 100%. За 6 месяцев 2024 года освоение межбюджет6ых трансфертов из областного бюджета составило 15519,1 тыс. рублей, при уточненном плановом назначении 60128,8 тыс. рублей или 25,8%.
Структура межбюджетных трансфертов
                                                                                                                                                                                        тыс. рублей
	Наименование МБТ
	2022 год
	2023 год
	6 мес. 2024 года

	
	уточненный план
	факт
	уточненный план
	факт
	уточненный план
	факт

	Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	29074,0
	29074,0
	29047,8
	29047,8
	36028,0
	15519,1

	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием
	9878,0
	9878,0
	 
	 
	 
	 

	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	18093,0
	18093,0
	18688,0
	 

	Привести полный перечень МБТ по муниципальному образованию
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ППМИ 
	1150,0
	1150,0
	1820,3
	1820,3
	2919,0
	 

	Пешеходные переходы "Безопасные качественные дороги"  
	 
	 
	 
	 
	2493,8
	 

	ИТОГО
	40102,0
	40102,0
	48961,1
	48961,1
	60128,8
	15519,1

	Справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Размер бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (консолидированный бюджет)
	56954,4
	55372,7
	66765,3
	62889,1
	84501,8
	25014,2


            
          В подконтрольный период привлечены субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения  за 2023 год Кильмезскому городскому поселению- 18093,0 тыс. рублей. Расходы составили 100%.
         За 6 месяцев  2024 года  плановые назначения составили 18688,0 тыс. рублей(Кильмезское городское поселение – 16753,0 тыс. рублей, Администрациия Кильмезского района-1935,0 тыс. рублей). В связи с экономией бюджетных средств, посредством проведения электронного аукциона, учреждениями направлены письма в Министерство транспорта об  уменьшении объема бюджетных ассигнований  по заключенным Соглашениям. В связи с уменьшением ассигнований плановые назначения  субсидии на 01.10.2024года составили 16821,5 тыс. рублей(Кильмезское городское поселение – 15121,9 тыс. рублей, Администрация Кильмезского  района – 1699,5 тыс. рублей).
Возврата МБТ в областной бюджет не было.  
	Формирование дорожного фонда Кильмезского района осуществляется на основании ст. 14 Положения о бюджетном процессе в Кильмезском районе, утвержденного решением Кильмезской районной Думы Кировской области 26.07.2022 N 3/3
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кильмезского района  утвержден решением Кильмезской районной Думы  от  23.04.2024 года № 2/5(от 27.08.2018 года № 4/10).  
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района утверждается решением о бюджете Кильмезского района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема от доходов бюджета муниципального района, установленного частью 4 Порядка № 2/5.
                                                                                                                 тыс. рублей
	Виды доходов
	2023
	2024

	
	план
	факт
	план
	факт

	Акцизы
	6426,4
	7152,5
	7069,6
	4314,4

	Плата за счет возмещения  вреда
	647,5
	1175,0
	2200,0
	367,3

	МБТ область
	29047,8
	29047,8
	40071,0
	18837,2

	Обустройство пешеходных переходов
	
	
	388,3
	388,3

	МТБ ремонт(М) область
	
	
	1699,6
	1699,6

	Итого
	36121,7
	37375,3
	51428,5
	25606,8


План по доходам дорожного фонда Кильмезского района выполнен в 2023 году на 100,5 %
        
        Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Кильмезское городское поселение утвержден решением городской Думы от 01.02.2024 №1/2 
        В соответствии с п.2 ст. 11 Положения о бюджетном процессе и п.2.1 Порядка от 01.02.2024 №1/2 объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утверждается решением городской Думы о бюджете в размере не менее прогнозируемого объема:

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          тыс. рублей
	Виды доходов
	2023
	2024

	
	план
	факт
	план
	факт

	Акцизы
	1143,0
	1161,5
	1267,7
	896,1

	Другие налоговые и неналоговые доходы
	2200,3
	1999,3
	2351,8
	1280,7

	МБТ район
	159,9
	159,9
	1000,0
	1000,0

	Обустройство пешеходных переходов
	
	
	2095,0
	2095,0

	МТБ ремонт(миллиард)область
	18093,0
	18093,0
	15121,9
	14848,7

	ППМИ область
	
	
	1023,0
	1023,0

	Безвозмездные поступления от физ. лиц
	
	
	464,0
	464,0

	Итого
	21637,8
	21455,3
	23323,4
	21607,5


План по доходам дорожного фонда Кильмезского городского поселения выполнен в 2023 году на 99,2 %
Основными источниками ассигнований Кильмезского района и Кильмезского городского поселения  на осуществление дорожной деятельности предоставляемые в рамках межбюджетных отношений являются субсидии из областного бюджета, их доля в структуре при планировании и исполнении составляет в исследуемом периоде в среднем более 80% и 84%.  
Доля акцизов в динамике лет составила в среднем 17,3% и 5,4%, плата за возмещение вреда 1,7% и 9,3%. Таким образом, потенциал района и поселения на осуществление данных полномочий за счет собственных доходов от налоговых и неналоговых поступлений очень низок.

        Структура расходов дорожного фонда Кильмезского района 
	
	
	
	                                               
	  тыс .рублей

	Направление расходов
	2023 год
	2024 год

	
	план
	факт
	план
	факт 

	Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  
	-
	-
	1701,2
	1701,2

	Содержание автодорог
	30577,3
	30577,3
	40475,8
	19027,5

	Обустройство пешеходных переходов
	
	
	392,3
	392,3

	Доля расходов на восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия%
	-
	-
	4%
	8%

	Доля расходов на содержание дорог  %
	100%
	100%
	95,1%
	90,1%

	Доля расходов на обустройство пешеходных переходов %
	-
	-
	0,9%
	1,9%


       В анализируемом периоде расходы дорожного фонда осуществлялись по направлениям: содержание дорог, восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных переходов. В структуре расходов дорожного фонда в целом по муниципальному образованию за 2023 год и 9 месяцев 2024 года  составили 51698,3 тыс. рублей, за 2023 год – 30577,3 тыс. рублей(100%),за 9 месяцев 2024 года- 21121,0 тыс. рублей(49,6%), в том числе:
- расходы на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоёв с устранением деформаций  и повреждений покрытий  автомобильных дорог общего пользования местного значения составили за 9 месяцев 2024 года 1701,2 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений; 
- затраты на содержание дорог составили 49604,8 тыс. рублей, за 2023 год-30577,3 тыс. рублей или 100%, за 9 месяцев 2024 года - 19027,5 тыс. рублей или 47 % от плановых назначений;
- обустройство пешеходных переходов за 9 месяцев 2024 года составили 392,3 тыс. рублей или 100%.
       
           Структура расходов дорожного фонда Кильмезского городского поселения 
	
	
	
	
	            тыс .рублей

	Направление расходов
	2023 год
	2024 год

	
	план
	факт
	план
	факт 

	Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  
	18111,0
	18111,0
	15137,0
	14863,6

	Содержание автодорог
	3526,8
	3344,3
	6165,4
	2865,2

	Обустройство пешеходных переходов
	
	
	2116,2
	2116,2

	Инициативные проекты ППМИ
	
	
	1762,5
	1762,5

	Доля расходов на восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  %
	83,8%
	84,4%
	60%
	68,8%

	Доля расходов на содержание дорог  %
	16,2%
	15,6%
	24,5%
	13,3%

	Доля расходов на обустройство пешеходных переходов %
	-
	-
	8,4%
	9,8%

	Доля расходов ремонт ППМИ%
	
	
	7,1%
	8,1%



	В анализируемом периоде расходы дорожного фонда Кильмезского городского поселения осуществлялись по направлениям: содержание дорог, расходы на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоёв с устранением деформаций  и повреждений покрытий  автомобильных дорог общего пользования местного значения, обустройство пешеходных переходов, инициативные проекты по ППМИ. В структуре расходов дорожного фонда в целом по муниципальному образованию составили 43062,8 тыс. рублей, в т.ч. за 2023 год – 21455,3 тыс. рублей(99,2%),за 9 месяцев 2024 года- 21607,5 тыс. рублей(85,9%), в том числе:
- расходы на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоёв с устранением деформаций  и повреждений покрытий  автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 32974,6 тыс. рублей или 76,6 %,
в 2023 году- 18111,0 тыс. рублей(100%),  за 9 месяцев 2024 года- 14863,6 тыс. рублей или 98,2%;
- затраты на содержание дорог составили 6209,5 тыс. рублей или 14,4 %, в 2023 году расходы составили 3344,3 тыс. рублей(94,8% от плановых назначений), за 9 месяцев 2024 года 2865 2 тыс. рублей или 46,5%(от плана);
- обустройство пешеходных переходов за 9 месяцев 2024 составили 2116,2 тыс. рублей(100% от плана);
-  инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры  по ППМИ за 9 месяцев 2024 составили 1762,5 тыс. рублей(100% от плана).
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
	На объекте проверки: Администрация Кильмезского района:
          За счет реализации программных мероприятий ежегодно содержатся 53 единицы автомобильных дорог района общего пользования местного значения общей протяженностью 302,3км.  Постановлением администрации Кильмезского района от 05.08.2024 № 338 «О внесении изменений в постановление администрации в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.11.2023 № 511 по решению Малмыжского районного суда Кировской области от 25.08.2023г., по включению в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения    автомобильной дороги протяженностью 17,9 км., расположенный между п. Пиляндыш  Уржумского района и п. Чернушка Кильмезского района.
Согласно Сведениям об автомобильных дорогах, представленным в статистической отчетности ф. № 3-ДГ (мо) в исследуемом периоде протяженность дорог,  отвечающих нормативным требованиям, составляет  70,8   км дорог   или 23,4 %. 
Дорожная деятельность Кильмезского района осуществлялась в рамках текущего содержания дорог за счет средств областного, районного бюджетов, а также за счет средств, предоставляемых в рамках инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры.
        В рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» администрация Кильмезского района позволило привлечь субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках заключенных Соглашений 1699,5 тыс. рублей. 
Администрацией района в  целях отбора объектов подлежащих ремонту в 2024 году,  в 2023 году  в модуле ОГ ПОС  проведено общественное голосование по выбору автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Кильмезского района. В голосовании приняло участие 213 человек или 2,4%. По результатам проведенного опроса-голосования граждан, комиссией были подведены итоги голосования и выдвинуто решение, автомобильная дорога, набравшая наибольшее количество голосов субсидию на ремонт в 2024году направить на восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на участок дороги Кильмезь-Селино протяженностью 0,225 км. Кильмезского района.
В рамках электронного аукциона проведен открытый конкурс на заключение муниципального контракта (НМЦК 2013305,45 руб.).  По результатам подведения победителя муниципальный контракт № 0340200003324004466-01 от 26.04.2024 года заключается с ИП Михайловым Владимиром Аркадьевичем   с ценовым предложением 1 701 243,02руб. Работы подрядчиком произведены согласно локального сметного расчета(смета) №06/03-2024. Предъявленные к приемки законченные работы по ремонту автомобильной дороги на участок дороги Кильмезь-Селино протяженностью 0,225 км. приемочной комиссией приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов. Подрядчиком (ИП Михайловым В.А.) представлен гарантийный паспорт Администрации Кильмезского района. Который обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги Кильмезь-Селино Кильмезского района Кировской области.
          В связи с экономией бюджетных средств Администрацией района направлено письмо в Министерство транспорта об  уменьшении объема бюджетных ассигнований  по заключенному  соглашению в размере 235,4 тыс. рублей. После внесения изменений в Соглашение лимиты бюджетных обязательств муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе» на 2021 – 2028 годы» не уменьшались на сумму снижения цены контракта, что привело к снижению показателей эффективности реализации муниципальной программы. 
         Результаты проверки:
[bookmark: _Hlk179977448]1.  В нарушение приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.11 № 424  и требований ведения бухгалтерского учета автодороги числятся не по конкретным объектам с указанием наименования, характеристики, индивидуальных особенностей объекта, его местонахождения и других отличительных особенностей (протяженность, стоимость, качественные характеристики) для возможности их идентификации, а в виде  обобщенной информации. 2.11
2. В нарушение Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют инвентарные карточки основных средств по дорожным объектам, в бухгалтерском учете районе отсутствуют автобусные остановки, мосты.2.3
3. Нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кильмезского муниципального района не пересматривались. 1.1.13 
4.  Не разработан и не утвержден перспективный финансовый план и годовой план (перечень) работ на 2023, 2024 год, муниципальный контроль не осуществляется,  при проведении оценки технического состояния автомобильных дорог определяется не полный перечень параметров и характеристик, определяющих степень соответствия нормативным требованиям установленных порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 1.3.16
5.  В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.4 раздела 3  «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района», утвержденного постановлением Администрации Кильмезского района от 11.05.2021 №197-нарушаются сроки внесения изменений в МП 1.2.5
6.   Паспортизация дорог Кильмезского района за период с 2023 по 2024 годы не проводилась. Технические паспорта на автомобильные дороги отсутствуют. 3.24
7. Не осуществлена государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги.3.27
8. В нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.3.2 ч.3 контракта нарушены сроки оплаты выполненных работ на 17 и 21 рабочих дней. 4.44
На объекте проверки: Администрация Кильмезского городского поселения:
[bookmark: _Hlk177119669]В  поселке городского типа Кильмезь проживает более 5233 человек, больше половины всего населения района, 9573 человек. Общая протяженность автомобильных дорог и улиц составляет 54,2 км., протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям составляет 26,9   км. дорог   или 49,6    %. В рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» в течении двух лет позволило привлечь субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках заключенных Соглашений 32947,7 тыс. рублей. По общественному голосованию отремонтировано 3,1 км автомобильных дорог с твердым покрытием. В нормативное состояние дороги приведена улица Советская-это центральная улица поселка, улица Труда находится детский  сад «Солнышко»  с численностью 130детей. Отремонтированы улицы Скобелева и улица 70лет ВЛКСМ,  участок дороги по ул. Школьная. 
На 01.10.2024 года участок дороги по улице Школьной отремонтирован(9 сентября 2024 года заключен контракт №1/24 между МО Кильмезское городское поселение  и ООО «Вятская Строительная Компания Плюс»(ООО «ВСК Плюс) на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Школьной в пгт. Кильмезь, цена контракта  279245,94 рублей. Работы выполнены в срок, в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов. Подрядчиком представлен гарантийный паспорт. Оплата Администрацией городского поселения  произведена из средств местного бюджета, заявка подана 26.09.2024года на получении субсидии из областного бюджета.
Результаты проверки:
[bookmark: _Hlk178842683]1.  В нарушение приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.11 № 424  и требований ведения бухгалтерского учета автодороги числятся не по конкретным объектам с указанием наименования, характеристики, индивидуальных особенностей объекта, его местонахождения и других отличительных особенностей (протяженность, стоимость, качественные характеристики) для возможности их идентификации, а в виде  обобщенной информации  2.11
2. В нарушение п. 11 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кильмезского городского поселения не пересматривались 1.1.13 
3.  Отсутствуют инвентарные карточки основных средств по дорожным объектам 2.3
4.  Перспективные планы и годовые планы(перечень) работ по осуществлению дорожной деятельности не утверждались, муниципальный контроль не осуществляется, при проведении оценки технического состояния автомобильных дорог определяется не полный перечень параметров и характеристик, определяющих степень соответствия нормативным требованиям установленных порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог. 1.3.16
5. Не осуществлена государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги Кильмезского городского поселения на  3.27
6. В нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.3.2 ч.3 по четырем контрактам нарушены сроки оплаты выполненных работ на 2,5,12,17 и 39 рабочих дней  4.44
        Администрацией Кильмезского района и администрацией городского поселения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» в рамках заключенных Соглашений привлечено бюджетных средств(субсидии) в размере 34647,2 тыс. рублей. В нормативное состояние приведены автомобильные дороги поселка  по улице Советской-это центральная улица поселка, по  улице Труда находится детский  сад «Солнышко»  с численностью 130детей, по  улице Скобелева, по улице 70лет ВЛКСМ,  участок дороги по улице Школьной. Общая протяженность восстановленных автомобильных дорог составила 3,1км. Восстановлен изношенный верхний слой  асфальтобетонного покрытия на участке дороги Кильмезь-Селино протяженностью 0,225км. 
        Представленные субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках заключенных Соглашений 
признаны эффективными и целесообразными к продолжению реализации в 2025 году.

Контрольно-счетной комиссии                                                 
Кильмезского района                                                            А.Ф.Шарафутдинова     
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